附件2

截至2023年末发行的新增政府专项债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资(万元） |  | 项目已实现投资(万元） |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |  |  |
| 防城港职业技术学院 | 2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期） | 2305963 | 专项债券 | 6000 | 2023/8/23 | 2.99 | 20 | 防城港职业技术学院扩建工程(一期) | 校园教学用房建设 | 12689.7 | 6000 | 3707.104392 | 3707.104392 | 0 | 扩建项目建设中，未进行验收，还未清楚资产情况。 | 项目总体完工率：83 %；具体为：实训楼：屋面防水完成100%，内、外墙抹灰完成100%，外墙涂料完成90%,内墙腻子涂料完成97%，消防安装完成97%，通风排烟安装完成95%，给排水安装完成90%,电气安装完成85%。地板砖完成85%。 活动中心：屋面防水完成100%，内、外墙抹灰完成100%，外墙涂料完成85%,内墙腻子涂料完成95%，消防安装完成90%，通风排烟安装完成85%，给排水安装完成85%,电气安装完成80%。地板砖铺贴完成85%。 |  |

注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2022-2023年末专项债券及对应项目情况。